赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务

招标文件

【合同编号：GFWL-HJYXPJBG】

招  标  人：江西省赣抚尾闾整治有限公司

招标代理机构：江西省安澜工程咨询有限公司

二〇二〇年八月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	15

第四章 合同条款及格式	19

第五章 招标控制价	27

第六章 投标文件格式	28

第七章 项目任务书	46

## 招标公告

1.招标条件

赣抚尾闾综合整治工程各项前期工作业经上级主管部门批准开展实施，招标人为江西省赣抚尾闾整治有限公司，建设资金已落实，项目已具备招标条件，现就该项目的环境影响评价报告书编制及服务面向国内进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：南昌市内。

2.2项目概况：赣抚尾闾综合整治工程以赣江、抚河、清丰山溪、赣抚平原西总干渠等为纵线，以赣抚航道、城南护城河等现有河渠为横线，以象湖、青山湖、艾溪湖、瑶湖、青岚湖等主要湖泊为节点，构建以南昌市昌南城区为核心、覆盖南昌县城、辐射进贤县和丰城市的“三横四纵”骨干水系连通格局。其中一纵河道全长243Km,二纵以赣抚平原渠系为主线，总长126km，三纵即清丰山溪洪道，总长116km；四纵即抚河焦石坝以下干流河道，全长76.5km；一横即赣抚航道，全长46.5km；二横全长35.8km；三横全长32.8km。主要工程措施包括赣江南昌水利枢纽工程、河道整治工程、矶头防护工程。分赣江尾闾整治工程、抚河尾闾整治工程、赣抚水系连通工程三大块。

2.3招标范围及内容：

（1）负责本项目环境影响评价报告书编制、环境现状检测（大气、地表水、噪声、河床底泥等）。

（2）负责组织召开咨询会、评审会，并取得行政主管部门行政批文。

2.4服务期限：招标人提供项目可行性研究报告报审稿，要求中标人在9月30日前提交《环境影响评价报告书》送审稿，10月15日前组织专家评审，10月25日前提供报批稿、11月15日前取得批文。

3.投标人资格要求

3.1本次环境影响评价报告书编制及服务招标要求投标人须同时具备以下资格条件：

（1）报名人须具独立法人资格。

（2）报名人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）上无不良信用记录。

（3）报名人应在全国统一的环境影响评价信用平台注册（http://114.251.10.92:8080/XYPT/xyptCompanyInfo/list），且没有限期整改或失信黑名单记录。

（4）报名人应具有履行合同所必需的设备和专业技术力量，在环境影响评价信用平台上应注册登记的环境影响评价工程师不少于3名，并提供相应资格证书和缴纳的社保证明。

（5）拟派项目负责人具有《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》并具有环保类高级工程师证书。

（6）投标人自2015年1月以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似的水利水电工程项目环评业绩（以联合体名义投标的，业绩以联合体牵头方提供的为准，并提供符合要求的通过信用平台提交的编制信息表）。

（7）本次招标接受联合体投标。以联合体名义投标的，须提供符合招标文件要求的联合体协议书，并且明确联合体牵头单位及各方承担的工作以及责任与义务。

4.资格审查办法

4.1本次环境影响评价报告书招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价无效，资格审查办法具体详见招标文件评标办法内容。

5.投标报名

5.1凡符合资格条件且有意参加本次环境影响评价报告书编制及服务的潜在投标人，请于2020年8月14日至2020年8月20日（上午9：30—11：30、下午14：00—17：00，节假日除外），拟派委托人到江西省安澜工程咨询有限公司进行现场报名，报名费400元/每投标人。现场报名应提供下列资料并装订成册（复印件应加盖投标人公章）：

（1）委托代理人的身份证复印件及法定代表人授权委托书原件；

（2）本次招标资格条件所要求的所有材料复印件并加盖公章。

5.2招标人将对所有报名投标人的报名材料进行审查，并向通过报名材料审查的投标人发送投标邀请函。报名材料审查不合格的投标人，招标人对其投标资格予以否决。

6.招标文件的获取

6.1已通过报名材料审查且有意参加本次环境影响评价报告书编制及服务的投标人，自接到邀请函后，于2020年8月28日前回复发送邀请函的邮箱确定是否参与本次投标并在江西省安澜工程咨询有限公司网下载本项目招标文件。

7.发布公告的媒介

本公告将在中国采购与招标网、江西省安澜工程咨询有限公司网上发布。

8.联系方式

招   标   人：江西省赣抚尾闾整治有限公司

联   系   人：肖先生

电        话：0791-88559281

招标代理机构：江西省安澜工程咨询有限公司

地        址：南昌市青山湖区高新大道555号特康科技园5号楼三楼

联   系   人：程先生

电        话：0791-88297835

网        址：www.jxalzx.com

## 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招 标 人 | 招 标 人：江西省赣抚尾闾整治有限公司 地 址：南昌市高新区紫阳大道3399号云中城 联 系 人：肖先生 电 话：0791-88559281 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名 称：江西省安澜工程咨询有限公司 地 址：南昌市青山湖区高新大道555号特康科技园5号楼三楼 联 系 人：程先生 电 话：0791-88297835 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 江西省境内 |
| 1.2 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3 | 服务期限 | 招标人提供项目可行性研究报告报审稿，要求中标人在9月30日前提交《环境影响评价报告书》送审稿，10月15日前组织专家评审，10月25日前提供报批稿、11月10日前取得批文。 |
| 1.4 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.5 | 投标人资格要求 | 具体详见本招标文件第三章评标办法 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 缴纳形式：转账 缴纳金额：人民币贰万元整（¥:20000元） 到帐截止时间： 谈判保证金到账截止时间为 2020年9月10日17:00 汇出帐户：从投标人基本账户汇出 投标人可选择任意一个账户汇入： 账户1 开户人：江西省安澜工程咨询有限公司 开户银行：南昌农村商业银行股份有限公司东湖支行 账 号：106909000000071966 账户2 开户人：江西省安澜工程咨询有限公司 开户银行：招商银行南昌分行站前西路支行 账 号：791902454810803 账户3 开户人：江西省安澜工程咨询有限公司 开户银行：招商银行南昌分行北京西路支行 账 号：824180405810001 备注：1、汇出时请注明“环境影响评价报告”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 3.5 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本四份 |
| 4.2 | 投标截止时间与 递交投标文件地点 | 时间：2020年9月11日10:00时 地点：江西省安澜工程咨询有限公司 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2020年9月11日10:00时 地点：江西省安澜工程咨询有限公司 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 无 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 8.1投标截止时间前须在开标现场递交的材料： （1）本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料，未按要求提供资格审查材料的不能通过资格审查； （2）投标保证金进账材料； 材料递交封装要求：上述所有材料（被查验人居民身份证除外）投标人均应装在档案袋内，并在封面处标注清楚投标人名称及相关材料清单列表（加盖单位公章），未按要求封装影响评审或现场查验结果的，由投标人自行负责。 8.2投标人代表出席开标会与开标现场查验内容要求： （1）投标人代表出席开标会与查验： ①签到要求：接受现场查验的投标人代表（指法定代表人或其授权委托人）须在投标截止时间前到达开标会现场并签到（须手持出示本人居民身份证），否则其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 ②现场查验：投标人法定代表人出席开标会的须提供法人代表证及其本人居民身份证原件；委托代理人出席开标会的须提供授权委托书及其本人居民身份证原件；未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 （2）投标保证金查验：未提供投标保证金进账材料或未按要求到账的其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。 8.3中标人须支付费用 （1）投标人须支付招标代理服务费。招标代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，由中标人支付。 8.4其他说明：无 |  |

#### 总则

##### 工程概况

###### 招标人(委托人)：见投标人须知前附表。

###### 招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 工程名称：见投标人须知前附表。

###### 工程地点：见投标人须知前附表。

###### 工程建设范围：见投标人须知前附表。

##### 招标范围

招标范围：见投标人须知前附表。

##### 服务期限

服务期限：见投标人须知前附表。

##### 资金来源

资金来源：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 1.5.1投标人的资格

投标人资格要求见投标人须知前附表。在签订合同前，招标人（或招标代理机构）有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。

###### 1.5.2投标人不得存在下列情形之一：

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的；

##### 注意事项

- (1)不允许一个投标人对同一合同提交两份或两份以上不同的投标文件。

- (2)任一投标人均不准以任何方式联合其他投标人对同一合同投标。

- (3)本工程不允许转包、分包。

##### 投标费用

投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。

##### 语言

与招标投标有关的文件、信函等均使用汉语文字，计量单位使用国家法定计量单位。

##### 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1)招标公告；

- (2)投标人须知；

- (3)评标办法；

- (4)合同条款及格式；

- (5)招标控制价；

- (6)投标文件格式；

(7)项目任务书。

根据本章第2.2款、第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件是服务招标和投标的有效依据，也是中标后签定合同的依据，对招投标双方均具有约束力。投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸，如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求，责任由投标人自负。

##### 招标文件的澄清

###### 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（或招标代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间16天前以书面的形式提出澄清申请，要求招标人（或招标代理机构）对招标文件予以澄清。

###### 2.2.2招标文件的澄清（指实质性影响投标文件编制的澄清文件）将在截止时间15天前，通过招标代理机构网站发布，但不指明澄清问题的来源。

###### 2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人（或招标代理机构），确认已收到该澄清通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

##### 招标文件的修改

###### 2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人（或招标代理机构），确认已收到该修改通知；否则，在投标人出席开标会签到视为确认收到。

#### 投标文件的编制

##### 投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。投标文件包括：

###### 3.1.1商务部分

###### (1)投标函及投标函附录

- (2)法定代表人身份证明

- (3)授权委托书

- (4)联合体协议书（非联合体投标的，投标文件则不需要编写此项内容）

- (5)投标保证金

- (6)项目资源配置

- (7) 资格审查资料

- (8)其他资料

##### 投标报价

- (1)投标人应按第五章“招标控制价”的要求填写相应表格。

- (2)投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标控制价”中的相应报价。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

##### 投标有效期

- (1)投标有效期从投标文件递交截止时间开始起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- (2)招标人（或招标代理机构）认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理机构）的上述要求。若投标人拒绝招标人（或招标代理机构）的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人（或招标代理机构）的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第3.4条的规定仍适用。

##### 投标保证金

###### 3.4.1投标人在提交投标文件的同时，必须按投标人须知前附表的规定提交投标保证金。未提交投标保证金的，其投标文件按无效标处理。

###### 3.4.2未中标人的投标保证金将在中标结果通知书发出后5天内退还（凭中标结果通知书和投标保证金收据），中标人的投标保证金在中标人按照招标文件规定提交了履约担保证件及投标人须知前附表中规定的其他费用，在签订合同后的5天内退还（凭合同协议书和投标保证金收据）,均不计利息；

###### 3.4.3若发生以下任何一种情况，投标保证金不予退还。

- (1)投标人在第3.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

- (2)中标人在收到中标通知书后拒交本章第7.4条规定的履约担保证件或拒签合同。

##### 投标文件的份数和签署要求

###### 3.5.1投标人应按第3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件（含修正函，下同）正本一份，副本份数见投标人须知前附表，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本的内容应保持一致，如有不一致处，以正本为准。

###### 3.5.2投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖投标人单位章和由法定代表人（或委托代理人）签名。

###### 3.5.3投标文件应尽量避免涂改，若必须修改时，除了按招标人（或招标代理机构）书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处签名确认并加盖投标人单位章。

###### 3.5.4投标文件纸张规格为A4（不包括附图、附表）。

###### 3.5.5投标文件不得采用活页装订。

#### 投标文件的提交

##### 投标文件的密封和标记

###### 4.1.1投标文件的正本和副本应分别装袋，骑缝加盖投标单位公章密封，封袋面上应标明“正本”或”副本”字样，并写明：

- (1)招标人的名称和地址；

- (2)投标的合同名称及其编号；

- (3)投标人的名称和地址。

###### 4.1.2若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，投标文件将被拒收。

##### 投标截止时间与递交投标文件地点

- (1)投标人须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前将投标文件递交至投标人须知前附表规定的递交投标文件地点。

- (2)招标人（或招标代理机构）认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人（或招标代理机构）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间，招标文件有关条款中的投标截止时间改为新的投标截止时间。

##### 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理机构）可以拒绝或按无效标处理：

- (1)投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；

- (2)投标文件未按照第4.1.1款要求密封和标记；

- (3)投标人未按照招标文件要求加盖投标人公章；

- (4)投标文件未经法定代表人或其授权代表人签名；

- (5)投标保证金不符合第3.4条的规定。

##### 投标文件的修改与撤回

- (1)若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人（或招标代理机构）。上述书面通知应按第3.5条和第4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

- (2)招标人（或招标代理机构）不接受投标人在投标截止时间后对投标文件的修改或撤回要求。

#### 开标

##### 开标时间与地点

招标人（或招标代理机构）在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。所有投标人均应派法定代表人（或其委托代理人）参加，并在招标人（或招标代理机构）指定的标书送达登记表上签名报到。若投标人未派代表出席开标会议，则招标人（或招标代理机构）可认为其已放弃投标。

##### 开标程序

- (1)介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

- (2)邀请出席开标大会的有关领导讲话；

- (3)公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

- (4)在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

- (5)宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- (6)宣布投标文件开启顺序：按投标人签到的先后顺序；

- (7)按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

- (8)主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

- (9)开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 6.1.1评标由招标人（或招标代理机构）依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

- (3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标纪律

- (1)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- (2)评标委员会成员均不代表各自的单位或组织，在评标期间实行封闭管理，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

- (3)任何单位和个人不得对招标人（或招标代理机构）、评标委员会成员和有关工作人员施加任何影响和试图获取评标决标信息，不得非法干预、影响评标过程和结果。

- (4)违反评标纪律的，依照纪检监察程序予以处理；违反法律的，依照法律程序予以处理。

##### 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 决标、中标和签订合同

##### 决标

- (1)招标人将根据评标委员会的评标报告和推荐意见，确定中标人。

- (2)招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

##### 重新招标和招标中止

###### 7.2.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

- (2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

- (3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

- (4)评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

- (5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

###### 7.2.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第7.2.1款规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

##### 中标通知

- (1)在第3.3条规定的投标有效期内或在延长后的投标有效期内，招标人（或招标代理机构）将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

- (2)招标人（或招标代理机构）向中标人发出中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标人。

##### 履约担保

###### 7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。合同履约完成，招标人向中标人无息退还履约保证金。

###### 7.4.2中标人不能按本节第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

- (1) 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- (2)若中标人发生第3.4.3款所述的情况，则招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- (3)发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 需要补充的其他内容

##### 投标截止时间前须在开标现场递交的材料

投标截止时间前须在开标现场递交的材料要求见投标人须知前附表规定。

##### 投标人代表出席开标会与开标现场查验内容要求

投标人代表出席开标会与开标现场查验内容见投标人须知前附表。

##### 中标人须支付费用

中标人须支付费用见投标人须知前附表规定。

##### 其他说明

其他说明见投标人须知前附表规定。

中标通知书

中标通知书

致：___________________（中标人名称）

我单位已接受贵方于_____________（投标日期）所提交的_____________项目投标文件，并确定贵方为中标人，请贵方接到本通知书后按照招标文件规定办理履约担保事宜并在的________年____月____日前到              签订服务合同。

特此通知。

招标人： ___________________（盖单位章）

法定代表人：__________________（签字）

年     月    日

中标结果通知书

中标结果通知书

致：____________________（未中标人名称）

招标人已确定____________________（中标人名称）为____________________项目______中标人。感谢贵方对________________________项目招标工作的大力支持。

招标人： ___________________（盖单位章）

法定代表人：__________________（签字）

年    月    日

## 评标办法

项目名称：赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由 5名或以上单数评标专家组成，其中招标人代表不超过1名。评标专家由招标人在开标前从评标专家库中随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

三、评审程序

1.评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2. 评标委员会根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。评标委员会对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3. 评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查条件

（一）不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

（1）投标人须具有独立法人资格。

（2）投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）上无不良信用记录。

（3）投标人应在全国统一的环境影响评价信用平台注册（http://114.251.10.92:8080/XYPT/xyptCompanyInfo/list），且没有限期整改或失信黑名单记录。

（4）投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术力量，在环境影响评价信用平台上应注册登记的环境影响评价工程师不少于3名，并提供相应资格证书和缴纳的社保证明。

（5）拟派项目负责人具有《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》并具有环保类高级工程师证书。

（6）投标人自2015年1月以来（以合同签订时间为准）具有与本项目类似的水利水电工程项目环评业绩（以联合体名义投标的，业绩以联合体牵头方提供的为准，并提供符合要求的通过信用平台提交的编制信息表）。

（7）本次招标接受联合体投标。以联合体名义投标的，须提供符合招标文件要求的联合体协议书，并且明确联合体牵头单位及各方承担的工作以及责任与义务。

五、响应性评审

（一）在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

（二）评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

（三）投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应：

1．没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

2．投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

3．投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价的；

4．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限（或未能在实质上响应的）；

5．投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

6．投标文件附有招标人不能接受的条件的；

7．不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

（四）细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单公示。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为招标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

六、评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分60分，技术商务部分40分。

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（60分） |  |  |  |  |
| 本项目招标控制价为145.30万元，所有高于招标控制价的投标报价均为无效报价，作无效标处理。 价格评分采用合理低价法计算： 1、评标基准价的确定 C为评标基准价，C=（A+B）÷2×K 其中： （1）A为招标人发布的招标控制价。 （2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③低于招标控制价90%的；④未通过资格审查的；⑤未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的。 (3) K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。 2、投标报价分值的计算 （1）投标报价与评标基准价之比等于1时，该报价得分为60分。 （2）投标报价与评标基准价之比大于1时，每高1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。 （3）投标报价与评标基准价之比小于1时，每低1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。 （4）报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。 |  |  |  | 60分 |
| 二、技术商务评分（40分） |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |  |
| 1 | 资质信誉 | 1、投标人获得过2次省级及以上管理部门的环评咨询评价奖项，得2分；获得1次省级及以上管理部门的环评咨询评价奖项，得1分。 2、投标人具有资信评价机构评定的AAA级信用等级证书，得2分 3、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得2分，最多得6分。 评审依据：提供相关证书原件。 | 10分 |  |
| 2 | 业绩 | 1、2015年以来（以合同签订日期为准）投标人有河道综合整治工程项目（要求工程总投资额1.0亿元以上）环境影响评价业绩，并获得主管部门环评批复的，每项得2分，最高得10分。 2、2015年以来（以合同签订日期为准）投标人有水电站（要求工程总投资额20.0亿元以上）、码头及航道疏浚项目（要求工程总投资额1.0亿元以上）环境影响评价业绩，并获得主管部门环评批复的，每项得2分，最高得10分。 评审依据：提供合同原件、经批准的环境影响报告书及批复文件、工程总投资额以可研或初设批复文件为准（以联合体名义投标的，业绩以联合体牵头方提供的为准）。 | 20分 |  |
| 3 | 项目资源配置 | 1、项目负责人具有高级工程师及以上职称且具有注册环评工程师的，得2分。 2、项目技术负责人具有高级工程师及以上职称且具有注册环评工程师的，得2分。 3、项目成员配置中，同时具有注册环评工程师和高级工程师及以上职称（不含项目负责人和项目技术负责人），每有1人得1分，最多得6分。 评审依据：上述拟投入人员必须是投标人本单位员工，提供人员的相关证书原件和近六个月社保证明，没有提供的不得分。 | 10分 |  |

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。

评标全过程由相关监督单位进行监督。

八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同条款及格式

合同编号：

技术服务合同

项 目 名 称：  赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务

委托方（甲方）：        江西省赣抚尾闾整治有限公司

受托方（乙方）：

签 订 时 间：                2020年   月  日

签 订 地 点：                 江西省南昌市

有 效 期 限：    自合同签订之日起至合同各条款履行完毕之日止

中华人民共和国科学技术部印制

填写说明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术革新合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“受托方”和“委托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

- 本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：江西省赣抚尾闾整治有限公司

受托方（乙方）：

本合同甲方委托乙方就赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1.技术咨询内容：

（1）负责本项目环境影响评价报告书编制、环境现状检测（大气、噪声等）。

（2）负责组织召开咨询会、评审会，并取得行政主管部门行政批文。

2.咨询要求：

（1）乙方必须按照国家颁发的现行的有关规程、规范及技术标准，精心研究，确保质量。

（2）乙方根据技术审查意见及时进行修改。

3.咨询方式：提交评审通过《环境影响评价报告书》及批文。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

乙方应按要求完成技术服务工作：

（1）技术服务地点： 江西省南昌市    ；

- （2）技术服务期限：2020年9月至本工程项目完工止；

（3）技术服务进度要求：甲方提供项目可行性研究报告报审稿，要求乙方在9月30日前提交《环境影响评价报告书》送审稿，10月15日前组织专家评审，10月25日前提供报批稿、11月10日前取得批文。

（4）技术服务质量要求：

- 本工程环境影响评价报告书编制及服务必须符合国家有关标准强制性条文和行业现行的标准、规范、规程的要求；满足行政主管部门报批要求。

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

甲方提供本项目可行性研究报告送审稿及专家评审意见，其它资料由乙方自行收集。

2.提供工作条件：

（1）无               。

3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

合同签订时，提供本项目可行性研究报告报审稿及专家评审意见电子版。

- 第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式：

1．技术服务费用总额为：                  （此费用为总价包干，含专家评审费、会务费等各项费用）；

2．技术服务费用由甲方 分期 支付乙方。

具体支付方式如下：

第一次支付：合同签订后20个工作日内，甲方支付合同总价款的15%；

第二次支付：提交本项目《环境影响评价报告书》送审稿，召开评审会后15个工作日内，甲方付至合同总价款的50%；

第三次付款：取得审批部门行政批文后15个日历天内，甲方付至合同总价款的100%。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

- 3. 甲方每次付款前，乙方须出具等额正规发票给甲方，否则甲方有权不付款而不承担任何责任。

- 甲方开票信息：

单位名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户银行及账号：

- 第五条   双方确定：

- 1．本合同为总价包干合同，如工程设计方案发生改变，引起工作量增加或减少，费用不再增减。

2．在本合同有效期内，乙方提交的技术服务工作成果及甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新成果，归甲方所有。

3．乙方在项目实施过程中，必须确保人员和财产安全。若发生意外情况，责任均由乙方承担。

4. 出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：发生不可抗力。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

- 第七条双方确定，本合同联系人，甲方指定            为项目联系人，乙方指定            为项目负责人。项目联系人承担以下事项：

1．负责项目实施过程中的联络；

- 2．督促环境影响评价报告书按项目进展要求完成阶段性成果及最终成果。

- 第八条双方约定本合同其他的技术文件（见附件）：

- 1、无；

- 第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

- 1、甲方违反本合同第四条约定，应当与乙方共同协商解决。

2、乙方违反本合同第二条约定，甲方按“第二条技术服务进度要求”按2000元/日历天扣罚乙方违约金。若乙方延误超过30日历天，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的工作经费。

第九条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理:

- 1、提交江西省南昌市仲裁委员会仲裁；

- 2、依法向人民法院起诉。

第十一条本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份。

第十二条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：江西省赣抚尾闾整治有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

二0二0年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

二0二0年  月  日

## 招标控制价

#### 1.说明

本招标控制价，应与投标须知、合同条款、合同附件、任务书等文件结合起来理解、解释和使用。

本项目环境影响评价报告书编制及服务招标人发布的招标控制价A为：145.30万元。

## 投标文件格式

赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务

投标文件

【合同编号：                  】

投   标   人：________________________________

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

____年__月__日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、项目资源配置

七、资格审查资料

八、其他资料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.  我方已仔细研究了                                      招标文件(包括补充通知)的全部内容，愿意以（大写）________（小写________）的投标总价，按标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2.  我方提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)在投标截止时间后的 90 天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.  随同本投标报价书已提交的投标保证金，作为我方投标的担保。

4.  若我方中标:

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标报价书提交的投标资源配置中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

（4）我方保证在合同签署后开始相关的服务，按合同及招标文件规定的内容、质量和进度要求完成全部的相关服务，并按招标人的要求提供高质量的后续服务。

5.  我方完全理解你方不保证报价最低的投标人中标。

6． 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

投标人:        (名称)

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (姓名)

(签名)

地    址:

电    话:

传    真:

年  月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |

投标人:        (名称)

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人):        (姓名)

(签名)

年    月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

四、联合体协议书

联 合 投 标 协 议

联合体名称：

牵头方名称：

法定代表人：

住  所  地：

成员名称：

法定代表人：

住  所  地：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加                           项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．       （牵头方名称）      为       （联合体名称）      牵头方。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头方合法代表联合体成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息或指示，代表联合体签署除本招标文件要求必须所有联合体成员签署的文件外的其他须签署投标文件，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头方负责合同订立和合同实施阶段的组织协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，承担合同规定的一切义务和责任，联合体成员按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体中标后，

（牵头方名称）      在项目实施过程中承担的工作               。

（联合体成员名称）  在项目实施过程中承担的工作               。

5．联合体中标后，本联合投标协议是合同的附件，对联合体各成员单位均具有约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标后合同履行完毕自动失效。

7．本协议书一式捌份，联合体成员各执一份，投标文件一份，其余用于备案。

牵头方名称：                              （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：

成员方名称：                              （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：

备注：1、本协议书由授权代表签字的，应按照本投标文件附件三的格式附上联合体各方相应的授权委托书。

2、非联合体投标的，则不需要填写以上内容。

五、投标保证金

_______________________（招标人名称）:

鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

传    真：_________________________

________年____月____日

（注：如第二章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

- 六、项目资源配置

（一）投入本项目主要人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 职称或执业资格证明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |

填表说明：（1）本表可加页；

（2）项目负责人、技术人员均必须符合资格审查要求的技术职称或注册证书。附职称证书、注册证书。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（二）投入本合同主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  | 为投标人服务年限 |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中拟任职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与类似项目的主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 起讫时间 |  | 该项目中任职 |  | 项目评价情况 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：（1）职称证书、注册证书扫描件；

（2）项目负责人填写本表。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（二）资格证明材料

根据招标文件要求提供相关的资格证明材料复印件，并加盖投标人公章。

（三）近年财务状况表

1.财务状况表（表后附各年经审计的财务会计报表）

| 名称 | 单位 | __________年 | __________年 | __________年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

- （四）承诺函

_____________________（招标人名称）:

（投标人名称）郑重声明，我方未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

特此声明。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 八、其他资料

根据招标文件评审要求以及投标人认为需要提交的其它资料，如有的话，请随投标文件一并附上。

注：以上所有证明文件复印件均须加盖投标人公章。

## 项目任务书

赣抚尾闾综合整治工程环境影响评价报告书编制及服务任务书

1、概述

赣抚尾闾综合整治工程以赣江、抚河、清丰山溪、赣抚平原西总干渠等为纵线，以赣抚航道、城南护城河等现有河渠为横线，以象湖、青山湖、艾溪湖、瑶湖、青岚湖等主要湖泊为节点，构建以南昌市昌南城区为核心、覆盖南昌县城、辐射进贤县和丰城市的“三横四纵”骨干水系连通格局。其中一纵河道全长243Km,二纵以赣抚平原渠系为主线，总长126km，三纵即清丰山溪洪道，总长116km；四纵即抚河焦石坝以下干流河道，全长76.5km；一横即赣抚航道，全长46.5km；二横全长35.8km；三横全长32.8km。主要工程措施包括赣江南昌水利枢纽工程、河道整治工程、矶头防护工程。分赣江尾闾整治工程、抚河尾闾整治工程、赣抚水系连通工程三大块。

2、技术服务的内容

本次环境影响评价报告书编制及服务内容包括：

（1）负责本项目环境影响评价报告书编制、环境现状检测（大气、地表水、噪声、河床底泥等）。

（2）负责组织召开咨询会、评审会，并取得行政主管部门行政批文。

3、技术服务工作要求

招标人提供项目可行性研究报告报审稿，要求中标人在9月30日前提交《环境影响评价报告书》送审稿，10月15日前组织专家评审，10月25日前提供报批稿、11月10日前取得批文。